## Phần 1 - Phân tích

1. Tính Planning Capacity (sau khi Hà báo nghỉ 2 ngày)

- Tú: (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ hỗ trợ = 54 giờ

- Vy: (10 ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 60 giờ

- Khoa: (9 ngày × 6 giờ) - 4 giờ họp = 50 giờ

- Hà: (8 ngày khả dụng × 6 giờ) - 0 giờ = 48 giờ (Do Hà nghỉ 2 ngày nên số ngày khả dụng chỉ còn 8)

- Tổng Planning Capacity của đội: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo Velocity của 4 Sprint gần nhất là 18, 20, 19, 15 (Trung bình: 18 SP). Tuy nhiên, Sprint này đội bị giảm Capacity (Hà nghỉ 2 ngày, Khoa vắng 1 ngày). Do đó, khoảng Velocity an toàn và thực tế nhất để dự báo cho Sprint 5 nên nằm trong mức 15 - 16 Story Points (lấy mốc thấp nhất của quá khứ kết hợp với tỷ lệ hụt giờ làm).

## Phần 2 - Thiết kế

1. Sprint Goal "Đảm bảo người dùng thanh toán thành công bằng RikkeiPay và thấy ngay tiền hoàn về ví kèm lịch sử minh bạch khi chuyến đi bị hủy." (Lý do: Hướng tới Outcome giải quyết trực tiếp phàn nàn của khách hàng về lỗi thanh toán và sự mập mờ khi hoàn tiền).

2. Danh sách PBI được chọn vào Sprint Tổng số SP được chọn là 16 SP, vừa vặn với khoảng Velocity dự báo để giải quyết trọn vẹn Sprint Goal:

- PBI 1 (8 SP): Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (Hoàn thiện nốt Integration Test để dứt điểm lỗi).

- PBI 2 (5 SP): Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (Phụ thuộc PBI 1, giải quyết core pain-point).

- PBI 3 (3 SP): Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (Giúp người dùng tự kiểm chứng được tiền đã về ví chưa).

3. Các PBI không chọn và lý do (Xử lý bẫy dữ liệu)

- PBI 4 (Gửi SMS - 3 SP): Không chọn vì vướng rào cản từ bên ngoài (nhà cung cấp chưa ký hợp đồng), vi phạm quy tắc Definition of Ready, đưa vào sẽ trở thành rủi ro không thể "Done".

- PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP): Không chọn. Dù nhồi thêm PBI này sẽ đạt tổng 18 SP (bằng mức trung bình quá khứ), nhưng nó hoàn toàn không phục vụ Sprint Goal. Đội Scrum không lấp đầy Sprint bằng những việc không liên quan chỉ để chạy theo con số Velocity.

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không chọn vì không liên quan đến Sprint Goal (chủ đề Ví RikkeiPay) và nếu gánh thêm sẽ vượt xa dự báo Velocity an toàn của Sprint.

## Phần 3 - Phân rã Task

Phân rã PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (5 SP) thành 3 Task có thể phối hợp song song:

- Task 1 (Backend): Viết logic API cập nhật lại số dư ví và ghi log giao dịch "Hoàn tiền" khi trigger sự kiện "Hủy chuyến".

  - Đầu ra kiểm chứng: Call API giả lập hủy chuyến qua Postman trả về mã 200, kiểm tra Database thấy số dư ví (Balance) được cộng đúng bằng giá trị cuốc xe và bảng Transaction có bản ghi mới.

- Task 2 (Frontend): Bắt sự kiện hủy chuyến thành công, hiển thị Toast Message "Hoàn tiền thành công" và gọi API cập nhật lại UI số dư ví ngay trên màn hình hiện tại.

  - Đầu ra kiểm chứng: Thao tác bấm "Hủy chuyến" trên giao diện giả lập, màn hình ngay lập tức bật thông báo xanh và số dư ví góc trên cùng nảy số chính xác.

- Task 3 (QA/Testing): Viết Integration Test cho toàn bộ luồng Hủy chuyến -> Hoàn tiền -> Cập nhật lịch sử.

  - Đầu ra kiểm chứng: Script test chạy tự động (Automated Test) pass màu xanh trên CI/CD pipeline cho đủ 2 case: Hủy trước khi tài xế nhận và Hủy sau khi tài xế nhận.